| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Quảng Bình, ngày tháng năm 2018 |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND

ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Công văn số 158/HĐND-VP ngày 14/11/2018 của HĐND tỉnh về việc bổ sung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

- Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình;

- Công văn số 173/HĐND-VP ngày 23/12/2017 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn ADB;

- Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 18/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, do ADB tài trợ;

- Quyết định số 1752/QĐ-CTN ngày 11/10/2018 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn các Hiệp định vay cho Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Trên cơ sở Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (viết tắt là Dự án BIIG2), ngày 18/7/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình thực hiện, theo kết quả đàm phán kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á chủ trì với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh tham gia dự án thì nguồn vốn vay không được sử dụng để thanh toán thuế VAT và các loại phí. Do đó, các bên đã thống nhất điều chỉnh giảm Vốn vay thông thường (OCR/MOL) và tăng Nguồn vốn đối ứng của dự án theo tỉ lệ tương ứng để thanh toán các khoản thuế, phí nói trên.

Ngày 18/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án BIIG2 tại Quyết định số 562/QĐ-TTg với cơ cấu vốn đầu tư thay đổi như sau:

Đơn vị: Triệu USD

| TT | Nguồn vốn | Phê duyệt tại QĐ số 613/QĐ-TTg | Điều chỉnh tại QĐ số 562/QĐ-TTg | Tăng, Giảm (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn vốn ODAcủa ADB | 34,24 | 31,75 | - 2,49 |
| - | Vốn vay ưu đãi(ADF/COL) | 24,25 | 24,25 | 0 |
| - | Vốn vay thông thường(OCR/MOL) | 9,99 | 7,50 | - 2,49 |
| 2 | Nguồn vốn đối ứng | 9,05 | 11,54 | + 2,49 |
| * | Tổng cộng | 43,29 | 43,29 | 0 |

Để có cơ sở thẩm định và ký thỏa thuận vay lại của Dự án, thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 173/HĐND-VP ngày 23/12/2017, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017.

- Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên UBND tỉnh.

- Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1: Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình.Các nội dung sửa đổi chính như sau:

| TT | Nội dung | Đã phê duyệt tại Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND | Đề nghị sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian thực hiện dự án | 2017 - 2022 | 2018 - 2023 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn đầu tư |  |  |
| - | Vốn ADB | 34,24 triệu USD | 31,75 triệu USD |
| + | Vốn vay ưu đãi (ADF/COL) | 24,25 triệu USD | 24,25 triệu USD |
| + | Vốn vay thông thường(OCR/MOL) | 9,99 triệu USD | 7,50 triệu USD |
| - | Vốn đối ứng | 9,05 triệu USD | 11,54 triệu USD |
| 4 | Hình thức trả nợ | Mỗi năm hai kỳ vào ngày 1/4 và 1/10 | Mỗi năm hai kỳ vào ngày 15/1 và 15/7 |
| 5 | Tổng giá trị vay lại | 11,843 triệu USD | 10,10 triệu USD |

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành./.

| Nơi nhận: Như trên; TT HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; Sở: KHĐT; Lãnh đạo VPUBND tỉnh; Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Quang |
| --- | --- |

# Footnotes

Đã được Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn tại Quyết định số 1752/QĐ-CTN ngày 11/10/2018 và ADB công bố hiệu lực vào ngày 25/10/2018.

Được xác định theo cơ chế tài chính trong nước của dự án:Vốn vay ưu đãi (ADF/COL) tỉnh vay lại 20%; Vốn vay thông thường (OCR/MOL) tỉnh vay lại 70%.