|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2020* |
| **(Dự thảo)** |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ...../..../2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án sử dụng ngân sách tỉnh, gồm:

* + 1. Dự án: Sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 562 đi qua Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đoạn từ Km8 đến điểm du lịch công viên OZO; Tổng mức đầu tư dự kiến: 6 tỷ đông.
		2. Dự án: Đường ngăn cản lửa và phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch; Tổng mức đầu tư dự kiến: 6 tỷ đồng.
		3. Dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa Thể thao, tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai; Tổng mức đầu tư dự kiến: 13 tỷ đồng.
		4. Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Km51, đường tỉnh 562 vào đến UBND xã Thượng Trạch; Tổng mức đầu tư dự kiến: 14 tỷ đồng.
		5. Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc, kho tạm giữ phương tiện vi phạm Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh-Công an tỉnh Quảng Bình; Tổng mức đầu tư dự kiến: 7 tỷ đồng.
		6. Dự án: Khắc phục hệ thống giao thông nông thôn khu di dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh; Tổng mức đầu tư dự kiến: 8 tỷ đồng.
		7. Dự án: Nâng cấp, mở rộng kết nối đường từ xã Hàm Ninh, Duy Ninh đi xã Võ Ninh (Quốc lộ 1A); Tổng mức đầu tư dự kiến: 9,3 tỷ đồng.

 *(Nội dung chủ trương đầu tư của từng dự án có các phụ lục kèm theo).*

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày ... tháng ... năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
* Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
* Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
* Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
* Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

Trung tâm TH-CB tỉnh;* Lưu: VP HĐND tỉnh.
 | **CHỦ TỊCH** |

**PHỤ LỤC I**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TỈNH LỘ 562 ĐI QUA VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA-KẺ BÀNG ĐOẠN TỪ KM8 ĐẾN ĐIỂM DU LỊCH CÔNG VIÊN OZO**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 562 đi qua Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đoạn từ Km8 đến điểm du lịch công viên OZO

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ tuần tra quản lý BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của khách du lịch; vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, môi trường trong khu vực dự án.

4. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấpđường Tỉnh lộ 562 đi qua Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng từ Km8 đến điểm du lịch công viên OZO với tổng chiều dài dự kiến 2,828km. Giữ nguyên chiều rộng nền, mặt, lề đường theo thiết kế cũ, nâng cấp mặt đường bằng kết cấu láng nhựa hoặc bê tông xi măng tùy vào địa hình thực tế từng đoạn đường.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 6 tỷ đồng (Sáu tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn vượt thu năm 2019) số tiền: 6 tỷ đồng (đã bố trí tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 30/9/2020).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch thuộc phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha –Kẻ Bàng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

----------------------------------------

**PHỤ LỤC II**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐƯỜNG NGĂN CẢN LỮA VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG PHÒNG HỘ XÃ CẢNH HÓA, HUYỆN QUẢNG TRẠCH**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Đường ngăn cản lửa và phòng cháy chữa cháy rừng phòng hộ xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch

2. Tên chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm tỉnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển phương tiện thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chăm sóc rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong vùng dự án tại xã Cảnh Hóa, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng lâm sinh, phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao độ che phủ rừng.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng các tuyến đường PCCC rừng theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014) Bn=5,0m, Bm=3,5m, Bl=2x0,75m. Với chiều dài dự kiến 6,46 km gồm các đoạn tuyến như sau:

- Tuyến 01: Dự kiến dài 450m (gồm: đoạn 1 dài 230m có điểm đầu tại khu nghĩa địa Ngọa Cương, điểm cuối tại rừng thông; đoạn 2 dài 220m có điểm đầu tiếp giáp đường dân sinh thông Ngọa Cương, điểm cuối tại rừng thông). Kết cấu mặt đường BTXM M300 dày 18cm.

- Tuyến 02: Dự kiến dài 6.014m (gồm: đoạn 1 dài 3.770m có điểm đầu tiếp giáp với đường bê tông ở đoạn 1 của tuyến 1, điểm cuối tại rừng thông tiếp giáp xã Tiến Hóa, huyện Tuyên hóa; đoạn 2 dài 2.244m có điểm đầu tiếp giáp với đường tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh (tại thôn Kinh Tân), điểm cuối tại rừng keo UBND xã). Kết cấu mặt đường cấp phối đồi.

- Hệ thống thoát nước địa hình phù hợp với quy mô nền đường.

5. Loại Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 6.000 triệu đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vượt thu ngân sách địa phương năm 2019 (cân đối bố trí tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 30/9/2020).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.

-------------------------------------------------

**PHỤ LỤC III**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO TẠI SỐ 2 NGUYÊN THỊ MINH KHAI**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa và Thể thao tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc tốt hơn đáp ứng tính hiệu quả công việc, cải thiện bộ mặt kiến trúc công trình; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình như sau:

- Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng số 1, có diện tích sàn 900m²; Khối nhà 3 tầng số 2 và số 3 có tổng diện tích sàn 1.600m²; Nhà làm việc 2 tầng số 4, có diện tích sàn 450m²;

- Cải tạo nhà truyền thống: cải tạo hệ thống mái cửa, sơn sửa tường trong và ngoài.

- Cải tạo Cổng, hàng rào, điện sân vườn, thoát nước mặt;

- Tháo dỡ khối nhà 2 tầng hiện có;

- Xây dựng mới Gara xe và mua sắm một số trang thiết bị hội trường, phòng cháy chữa cháy, cây xanh.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 13 tỷ đồng (Mười ba tỷ đồng)

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh (đã bố trí 8 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2019 tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh).

- Ngân sách tỉnh năm 2021: Dự kiến bố trí từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh, số tiền 5 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khuôn viên trụ sở làm việc Sở Văn hóa và Thể thao số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đồng Hới.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2021.

------------------------------------------------

**PHỤ LỤC IV**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TỪ KM51, ĐƯỜNG TỈNH 562 VÀO ĐẾN UBND XÃ THƯỢNG TRẠCH**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Km51, đường tỉnh 562 vào đến UBND xã Thượng Trạch.

2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, Quốc phòng an ninh ở vùng biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.

4. Quy mô đầu tư: Nâng cấp tuyến đường với chiều dài khoảng 03 km, theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông cấp VI miền núi, như sau:

* Trắc dọc: Độ dốc dọc lớn nhất: 10% *(một số vị trí 13%-14% để giảm khối lượng đào).* Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu: 400m; Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu: 250m; Tần suất thiết kế tuyến cống, cầu nhỏ: P=4%; Tần suất thiết kế cầu trung, cầu lớn: P=1%.
* Trắc ngang: Bề rộng nền đường: 6,0m; Bề rộng mặt đường: 3,5m; Bề rộng lề gia cố: cx0,75m (kết cấu như mặt); Bề rộng lề đất: 2x0,5m; Độ dốc ngang mặt đường i =2%-3%. Kết cấu mặt đường BTXM trên móng đá dăm nước.
* Công trình trên tuyến: Tận dụng hệ thống thoát nước ngang cũ, bố trí thêm một số cống thoát nước mới đảm bảo yêu cầu thoát nước khu vực; thoát nước dọc rãnh hình thang kích thước (0,4x0,4x1,2)m; gia cố rãnh dọc, mái ta luy tại một số vị trí xung yếu. Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo theo quy chuẩn quy định.

 5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

 6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 14 tỷ đồng ( Mười bốn tỷ đồng).

 7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn vượt thu năm 2019) số tiền: 7 tỷ đồng (đã bố trí tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 30/9/2020).

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2023: Dự kiến bố trí từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, số tiền 7 tỷ đồng.

 8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

**----------------------------------------------**

**PHỤ LỤC V**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC, KHO TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG- CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc, kho tạm giữ phương tiện vi phạm Phòng Cảnh sát giao-Công an tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh-Công an tỉnh Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Quy mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc có tổng diện tích sàn khoảng 1.440m2; Cải tạo, sửa chữa Nhà kho tạm giữ phương tiện vi phạm có tổng diện tích sàn khoảng 1.100m2; Xây dựng mở rộng Nhà làm việc, hội trường, bếp ăn tập thể tổng diện tích sàn khoảng 600m2; Cải tạo nhà bếp ăn tập thể cũ có tổng diện tích sàn khoảng 150m2; Tháo dỡ và di chuyển Nhà để xe cán bộ chiến sỹ có tổng diện tích sàn khoảng 200m2; Trang thiết bị; Phòng chống mối.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn vượt thu năm 2019) số tiền: 2 tỷ đồng (đã bố trí tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 30/9/2020).

- Ngân sách tỉnh từ năm (2021-2022): Dự kiến bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp hàng năm, số tiền 5 tỷ đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2022.

---------------------------------

**PHỤ LỤC VI**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHẮC PHỤC HỆ THỐNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN KHU DI DÂN XÃ TRƯỜNG XUÂN, HUYỆN QUẢNG NINH**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Dự án Khắc phục hệ thống giao thông nông thôn khu di dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh

2. Chủ đầu tư: UBND xã Trường Xuân.

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực di dãn dân của xã, phục vụ kịp thời cứu hộ cứu nạn khẩn cấp khi thiên tai, lũ lụt xảy ra, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh trong khu vực dự án.

4. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3.450m.

- Đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp A và cấp B (TCVN 10380-2014) theo quy hoạch nông thôn mới của xã. Mặt cắt một số đoạn tuyến có nắn chỉnh cục bộ để phù hợp với địa hình thực tế.

- Kết cấu mặt đường, nền đường được thiết kế theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Mặt đường bằng BTXM M300. Thoát nước theo quy chuẩn, phù hợp với địa hình.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2019: 4 tỷ đồng đã bố trí tại Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 14/10/2020; số vốn còn lại dự kiến bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2021).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

-----------------------------------------------

**PHỤ LỤC VII**

**NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NÂNG CẤP MỞ RỘNG KẾT NỐI ĐƯỜNG TỪ XÃ HÀM NINH, DUY NINH ĐI XÃ VÕ NINH (QUỐC LỘ 1A)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh)*

*----------------------------------------*

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng kết nối đường từ xã Hàm Ninh, Duy Ninh đi xã Võ Ninh (Quốc lộ 1A).

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế- xã hội trong khu vực hưởng lợi và trên địa bàn huyện.

4. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài dự kiến khoảng L = 2,5km. Thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, đường giao thông nông thôn cấp B.

- Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m; Bmặt = 3,5m; Blề = 2x0,75m = 1,5m.

- Mặt đường BTXM M300, một số đoạn láng nhựa phù hợp với thực tế hiện trường. Vận tốc thiết kế Vtk=20km/h.

- Gia cố mái Taluy một số đoạn đảm bảo chống xói lỡ.

5. Loại Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 9.300 triệu đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2019: 4 tỷ đồng đã bố trí tại Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 14/10/2020; số vốn còn lại dự kiến bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2021).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Hàm Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.

---------------------------------