|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| Số: /TTr-UBND | *Quảng Bình, ngày tháng năm 2019* |
|  |  |

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 132/HĐND-VP ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cho chủ trương bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh;

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn như sau:

1. **Cơ sở đề xuất:**

Dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn được Tỉnh ủy Quảng Bình đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư tại Thông báo số 313-TB/VPTU ngày 16/5/2019 về Kết luận của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn. Tổng chiều dài tuyến đường 5km, trong đó: 1,5 km đoạn đầu tuyến từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Hòa đã đưa vào dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn. Đoạn còn lại khoảng 3,5km, UBND thị xã Ba Đồn lập chủ trương đầu tư và đề nghị trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng. Theo quy định, dự án nhóm C trọng điểm được hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

**II. Nội dung trình phê duyệt chủ trương đầu tư**

Để triển khai dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn với các nội dung sau:

**1. Tên Dự án:** Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.

**2. Đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn.

**3. Mục tiêu đầu tư:**

- Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam sông Gianh nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung. Đẩy nhanh tốc độ hội nhập kinh tế khu vực, phục vụ đi lại, giao thương, vận chuyển vật tư, vật liệu và hàng hóa… nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam Sông Gianh.

- Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho đồng bào nhân dân các xã vùng Nam khi thiên tai bão lũ xảy ra.

- Tạo tiền đề cho việc khai thác quỹ đất để phát triển đô thị và phục vụ di dân các khu vực vùng lũ tại các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.

- Kết nối giao thông giữa trung tâm các phường, thị xã Ba Đồn với các xã vùng Nam. Góp phần chỉnh trang, đồng bộ cơ sở hạ tầng của thị xã Ba Đồn.

**4. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:**

1. Hướng tuyến, chiều dài tuyến: Tuyến đường bắt đầu từ vị trí giao với tuyến đường liên xã Quảng Lộc đi Quảng Hòa - Quảng Minh, điểm cuối giao với đường từ Quảng Sơn đi ga Minh Lệ xã Quảng Minh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,5km.

Hướng tuyến tuân thủ theo quy hoạch chung thị xã Ba Đồn được duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh.

1. Trắc ngang tuyến:

- Theo quy hoạch chung được duyệt, bề rộng nền đường Bnền=36,0m; Bmặt=2x9,5m; Bpc=5,0m; Blề=2x6,0m. Ở giai đoạn này do kinh phí hạn hẹp, để phù hợp thực tế và tiết kiệm chi phí đầu tư nên UBND tỉnh thống nhất với Chủ đầu tư đề xuất phương án xây dựng 1/2 tuyến đường theo quy hoạch, cụ thể: Trắc ngang đại diện như sau: Bnền=18,0m; Bmặt=9,5m; Blề trái=2,5m; Blề phải=6,0m.

1. Kết cấu nền, mặt đường: Mặt đường cấp cao A2.
2. Hệ thống thoát nước, công trình trên tuyến: Tùy theo thực tế địa hình để bố trí hệ thống thoát nước cho phù hợp.

**5. Địa điểm đầu tư:** Các xã: Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

**6. Tổng mức đầu tư: 70.000 triệu đồng** *(Bảy mươi tỷ đồng).*

**7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn**

***7.1. Nguồn vốn***

- Ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã Ba Đồn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

***7.2. Khả năng cân đối vốn***

- Vốn ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Công văn số 132/HĐND-VP ngày 26/7/2019: 15 tỷ đồng, bố trí trong năm 2019.

- Vốn ngân sách Thị xã Ba Đồn: 5 tỷ đồng, bố trí vào năm 2020.

- Vốn đầu tư công công và vốn khác thuộc ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng, bố trí từ năm 2021 đến 2022.

**8. Thời gian thực hiện:**

- Năm 2019: Chuẩn bị dự án, thực hiện đền bù GPMB.

- Năm 2020-2022: Khởi công - hoàn thành Dự án.

Trên đây là nội dung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Chủ tich, các PCT UBND tỉnh; * Ban KTNS - HĐND tỉnh; * Các đại biểu HĐND tỉnh; * Sở KHĐT; * UBND thị xã Ba Đồn; * Văn phòng UBND tỉnh; * Lưu: VT, TH1. |  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Trần Công Thuật** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Bình, ngày … tháng .... năm 2019* |
| **DỰ THẢO** |  |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

**KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số ........./TTr-UBND ngày .../.../2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn với các nội dung sau:

**1. Tên Dự án:** Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn

**2. Đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn.

**3. Mục tiêu đầu tư:**

- Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam sông Gianh nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung. Đẩy nhanh tốc độ hội nhập kinh tế khu vực, phục vụ đi lại, giao thương, vận chuyển vật tư, vật liệu và hàng hóa… nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam Sông Gianh.

- Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho đồng bào nhân dân các xã vùng Nam khi thiên tai bão lũ xảy ra;

- Tạo tiền đề cho việc khai thác quỹ đất để phát triển đô thị và phục vụ di dân các khu vực vùng lũ tại các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.

- Kết nối giao thông giữa trung tâm các phường, thị xã Ba Đồn với các xã vùng Nam. Góp phần chỉnh trang, đồng bộ cơ sở hạ tầng của thị xã Ba Đồn.

**4. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:**

1. Hướng tuyến, chiều dài tuyến: Tuyến đường bắt đầu từ vị trí giao với tuyến đường liên xã Quảng Lộc đi Quảng Hòa - Quảng Minh, điểm cuối giao với đường từ Quảng Sơn đi ga Minh Lệ xã Quảng Minh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,5km.

Hướng tuyến tuân thủ theo quy hoạch chung thị xã Ba Đồn được duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh.

1. Trắc ngang tuyến:

- Trắc ngang đại diện: Bnền=18,0m; Bmặt=9,5m; Blề trái=2,5m; Blề phải=6,0m.

1. Kết cấu nền, mặt đường: Mặt đường cấp cao A2.
2. Hệ thống thoát nước, công trình trên tuyến: Tùy theo thực tế địa hình để bố trí hệ thống thoát nước cho phù hợp.

**5. Địa điểm đầu tư:** Các xã: Quảng Hòa, Quảng Minh, Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

**6. Tổng mức đầu tư: 70.000 triệu đồng** *(Bảy mươi tỷ đồng).*

**7. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn**

***7.1. Nguồn vốn***

- Ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã Ba Đồn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

***7.2. Khả năng cân đối vốn***

- Vốn ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Công văn số 132/HĐND-VP ngày 26/7/2019: 15 tỷ đồng, bố trí trong năm 2019.

- Vốn ngân sách thị xã Ba Đồn: 5 tỷ đồng, bố trí vào năm 2020.

- Vốn đầu tư công công và vốn khác thuộc ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng, bố trí từ năm 2021 đến 2022.

**8. Thời gian thực hiện:**

- Năm 2019: Chuẩn bị dự án, thực hiện đền bù GPMB.

- Năm 2020-2022: Khởi công - hoàn thành Dự án.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
   * + - * Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
         * Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày....tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; * Chính phủ; * VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; * Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính; * Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; * Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; * Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; * Các Ban vàcác đại biểu HĐND tỉnh; * Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; * Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; * Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;   Trung tâm TH-CB tỉnh;   * Lưu: VP HĐND tỉnh. | **CHỦ TỊCH**  **Hoàng Đăng Quang** |