| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày tháng 7 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và phương án phân bổ vốn các dự án đầu tư sử dụng nguồn vượt thu năm 2021 (đợt 2);

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày    tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh; - Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. | CHỦ TỊCH Trần Hải Châu |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

ĐƯỜNG VÀ KÈ NỐI TỪ CẦU NHẬT LỆ 2 ĐẾN KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÁNH TRÚ BÃO VÀ HẬU CẦN NGHỀ CÁ (PHÍA NAM CẦU NHẬT LỆ 3), THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày     /7/2023 của HĐND tỉnh

về việc thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh)

- Tên dự án: Đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá (phía Nam cầu Nhật Lệ 3), thành phố Đồng Hới.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước tạo nên mạng lưới giao thông đô thị thành phố Đồng Hới hoàn chỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng phát triển của tỉnh. Tạo điểm nhấn và thu hút đầu tư các dự án khu đô thị ven biển, khai thác có hiệu quả quỹ đất ven biển. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ biển, hậu cần nghề cá cũng như nâng cao năng lực phòng tránh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chống xói lở bờ sông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Quy mô đầu tư:

- Phạm vi đầu tư: Dự án bao gồm tuyến chính dài khoảng 2,36km và tuyến kết nối dài khoảng 0,6km; tổng chiều dài toàn bộ dự án khoảng 2,96km; cụ thể:

+ Tuyến chính: Điểm đầu tuyến tại phạm vi công viên cây xanh phía Nam cầu Nhật Lệ 2, điểm cuối tuyến tại phía Nam cầu Nhật Lệ 3 tiếp giáp với Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

+ Tuyến kết nối: Điểm đầu tại điểm cuối của tuyến chính, điểm cuối tại vị trí giao với trục đường quy hoạch rộng 36m xã Bảo Ninh.

- Hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuân thủ theo Quy hoạch được phê duyệt tại các: Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 và số 300/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Cấp đường: Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu.

- Mặt đường: Cấp cao A1; kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Công trình cống, kè: Thiết kế vĩnh cửu, phù hợp với khổ nền đường, tải trọng HL-93.

- Bố trí hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ, chiếu sáng theo tiêu chuẩn.

- Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

- Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 298.000 triệu đồng (Hai trăm chín mươi tám tỷ đồng)

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ Nguồn vượt thu năm 2021, năm 2022: 298.000 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vượt thu năm 2021: 60.000 triệu đồng.

- Nguồn vượt thu năm 2022: 238.000 triệu đồng

- Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025./.

-----------------------------

PHỤ LỤC 02

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI VÀ KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG HỚI

(Kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày     /7/2023 của HĐND tỉnh

về việc thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh)

- Tên dự án: Đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải tại Khu công  nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình

- Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng thu gom nước thải tại KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Bắc Đồng Hới để thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải theo hình thức xã hội hoá, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Quy mô đầu tư:

- Tại KCN Tây Bắc Đồng Hới: Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom bổ sung tại một số vị trí còn thiếu và sửa chữa hoàn thiện hệ thống thu gom và hồ điều hoà đã đầu tư.

- Tại KCN Bắc Đồng Hới:  Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải có đường kính từ 150mm đến 300mm trên các trục đường nội bộ KCN; Xây dựng các bể chứa thu gom nước thải.

- Xây dựng và hoàn trả một số hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, vĩa hè, cây xanh…

- Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 20.000 triệu đồng (Hai mươi tỷ đồng)

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ Nguồn vượt thu năm 2021: 20.000 triệu đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch và Xã Thuận Đức, Xã Lộc Ninh, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024./.

-----------------------------