| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày tháng năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND  ngày    tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:

1. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực phía Nam sông phường Bún, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Dự án: Hạ tầng phát triển quỹ đất ở khu vực ngã ba thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)

3. Dự án: Quảng trường biển xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo)

4. Dự án: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 4 kèm theo)

5. Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại Văn bản số 113/TTHĐND ngày 27/4/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 158/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh; 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021; các Quyết định số: 2971/QĐ-UBND ngày 24/08/2017, 3298/QĐ-UBND ngày 20/9/2017, 3738/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, 1878/QĐ-UBND ngày 06/06/2019, 2868/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban dân nhân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày      tháng 11 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ quốc hội; - Chính phủ; - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm TH-CB tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND. | CHỦ TỊCH TRẦN HẢI CHÂU |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI

KHU VỰC PHÍA NAM SÔNG PHƯỜNG BÚN, THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND      /     /2021 của HĐND tỉnh)

--------------------------

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực phía Nam sông phường Bún, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp quy hoạch chung của đô thị Hoàn Lão; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch.

4. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích đất thực hiện dự án 4,5ha, gồm các hạng mục sau:

- San nền;

- Giao thông: Đầu tư theo quy hoạch. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km. Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (mặt đường láng nhựa).

- Kè sông: Xây dựng hệ thống kè sông với chiều dài khoảng 1,4km.

- Thoát nước, Cấp nước: Bố trí theo quy hoạch, đảm bảo khả năng thoát nước, cấp nước và đấu nối phù hợp hạ tầng xung quanh.

- Cấp điện: Bố trí hệ thống cấp điện theo quy hoạch trên cơ sở thỏa thuận phương án cấp điện với Điện lực theo quy định.

5. Tổng mức đầu tư: 35.000 triệu đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tạm ứng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất Dự án.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.

8. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Hoàn lão, huyện Bố Trạch.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

- Điều chỉnh quy mô đầu tư:

+ Giao thông: Kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa.

+ Cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực dự án được lấy từ đường dây trung thế 22kV theo thỏa thuận với Điện lực. Bố trí hệ thống cấp điện sinh hoạt đi ngầm trong hành lang kỹ thuật R3 rộng 2m ở giữa các dãy đất ở, đảm bảo đủ cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân. Bố trí hệ thống cấp điện chiếu sáng đi ngầm trên vỉa hè đảm bảo đủ cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2022.

-----------------------------

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Ở KHU VỰC NGÃ BA

THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND      /     /2021 của HĐND tỉnh)

--------------------------

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Hạ tầng phát triển quỹ đất ở khu vực ngã ba thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư: Làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch; Góp phần tạo cơ sở hạ tầng đồng bộ cho khu vực để ổn định đời sống nhân dân và phát triển sản xuất; Hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai và sử dụng đất kém hiệu quả, tạo cơ sở hình thành một khu dân cư đô thị tập trung.

4. Quy mô đầu tư: Thực hiện dự án trên diện tích 4,5ha, gồm các hạng mục:

- San lấp bằng mặt bằng tạo quỹ đất với diện tích 2,5ha.

- Hệ thống đường giao thông: Xây dựng đường giao thông theo quy hoạch với tổng chiều dài L=1,6km.

- Hệ thống điện sinh hoạt: Xây dựng hệ thống cấp điện cho dự án với nguồn điện lấy từ nguồn điện hiện có của thị trấn Hoàn Lão; Bố trí hệ thống điện chiếu sáng theo quy hoạch.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải: nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của thị trấn Hoàn Lão.

5. Tổng mức đầu tư: 45.835 triệu đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Tạm ứng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh, hoàn trả bằng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dự án.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.

8. Địa điểm đầu tư: Tại khu vực ngã ba thị trấn Hoàn Lão và khu vực ven hồ Bàu Mạ thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

- Điều chỉnh quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống cấp điện cho dự án với nguồn điện lấy từ nguồn điện hiện có của thị trấn Hoàn Lão; Ngầm hóa đồng bộ hệ thống điện theo quy hoạch được duyệt.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 55.350 triệu đồng (Năm mươi lăm tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2022.

-----------------------------

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

QUẢNG TRƯỜNG BIỂN XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND      /     /2021 của HĐND tỉnh)

--------------------------

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Quảng trường biển xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Quảng trường biển xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch phục vụ tổ chức các lễ hội và sinh hoạt cộng đồng; kết nối với khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng; góp phần thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng quảng trường biển, phù điêu biểu tượng; hệ thống điện chiếu sáng; đường nội bộ cây xanh và bãi giữ xe,

5. Tổng mức đầu tư: 15.000 triệu đồng (Mười lăm tỷ đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 9.000 triệu đồng; Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 6.000 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện: 2019-2021.

8. Địa điểm đầu tư: xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2019-2022.

-----------------------------

PHỤ LỤC IV

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: 
CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG KHU CÔNG NGHIỆP 
TÂY BẮC QUÁN HÀU

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND      /     /2021 của HĐND tỉnh)

--------------------------

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu.

2. 	Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế.

3. 	Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Hệ thống giao thông trục chính nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi trong vùng khu công nghiệp và các khu vực lân cận; phục vụ mở rộng các khu vực sản xuất, xây dựng các nhà máy, xí nghiệp góp phần tạo điều kiện thuận lợi hình thành khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Quảng Ninh và của tỉnh.

4.	Quy mô đầu tư: Xây dựng 4 trục đường giao thông trong khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu theo quy hoạch được duyệt; hệ thống cấp điện đường dây 22KV dọc theo các tuyến đường xây dựng tại phân khu A KCN Tây Bắc Quán Hàu với tổng chiều dài là 3.000m. Phân kỳ đầu tư:

* Giai đoạn 1:

- Phạm vi đầu tư: Xây dựng một phần Trục 2 (Đoạn từ cổng Nhà máy may S&D giai đoạn 1 đến Nhà máy may S&D giai đoạn 2), chiều dài 250m; xây dựng một phần hồ điều hòa và đoạn ống thu gom nước thải.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017 đến quý II/2017.

* Giai đoạn 2:

- Phạm vi đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện 22KV dọc theo các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng tại phân khu A, KCN Tây Bắc Quán Hàu với chiều dài khoảng 3.000m.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2: 5.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: QuýIII/2017 đến 2018.

* Giai đoạn 3:

- Phân kỳ đầu tư giai đoạn 3:

+ 	Phạm vi đầu tư: Đầu tư một phần Trục đường nối từ Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới với cổng chính Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (Trục 1) với quy mô chiều dài khoảng 1.700m.

+	Tổng mức đầu tư giai đoạn 3: 8.000 triệu đồng.

+ 	Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

+ 	Thời gian thực hiện: Quý IV/2020 đến 2021.

- Phần còn lại của dự án:

+ Phạm vi: Bao gồm tất cả các hạng mục còn lại.

+ Tổng mức đầu tư: 91 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện: triển khai khi được cân đối, bố trí vốn.

5. Tổng mức đầu tư: 108.000 triệu đồng. (Một trăm linh tám tỷ đồng chẵn)

6. 	Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021.

8. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Xây dựng 2 trục đường giao thông trong khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, gồm: Đầu tư tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đoạn tránh Thành phố Đồng Hới với Cổng chính KCN Tây Bắc Quán Hàu (Trục 1) với chiều dài 1.690m gồm 4 làn xe, mặt cắt rộng 22m và trục 2 nối từ trục đường Khu tái định cư đã xây dựng, đến vị trí trước cổng nhà máy may S&D chiều dài tuyến là 370m, mặt cắt ngang khoảng 10,5m.

- Xây dựng một phần hồ điều hòa và hệ thống thu gom nước thải; Hệ thống cấp điện đường dây 22KV dọc theo các tuyến đường xây dựng tại phân khu A KCN Tây Bắc Quán Hàu với tổng chiều dài là 3.000m.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 57.000 triệu đồng. (Năm mươi bảy tỷ đồng)

Trong đó:

- 	Nguồn vốn đã bố trí giai đoạn 2017-2020: 17.000 triệu đồng.

- 	Nguồn vốn dự kiến giai đoạn 2021-2025: 40.000 triệu đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2024.

4. 	Điều chỉnh nội dung phân kỳ đầu tư giai đoạn 3:

Bao gồm phần khối lượng phân kỳ giai đoạn 3 đã được HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 158/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và phần khối lượng còn lại của dự án sau khi điều chỉnh giảm quy mô đầu tư.

+ Phạm vi, quy mô đầu tư: Đầu tư trục đường nối từ Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới với cổng chính Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (Trục 1) với mặt cắt ngang 22m, chiều dài khoảng 1.700m; Đầu tư tuyến nối từ trục đường Khu tái định cư đã xây dựng, đến vị trí trước cổng nhà máy may S&D với mặt cắt ngang 10,5m, chiều dài khoảng 120m.

+ Tổng mức đầu tư: 48.000 triệu đồng (trong đó số vốn đã bố trí theo Nghị Quyết số 158/NQ-HĐND ngày 09/12/2020: 8 tỷ đồng; số vốn ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2022 – 2024: 40 tỷ đồng)

+ Nguồn vốn: Đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2024.

-----------------------------

PHỤ LỤC V

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: 
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND      /     /2021 của HĐND tỉnh)

--------------------------

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của tỉnh nhà, từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế; góp phần phục vụ tốt nhất cho các sự kiện thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh và quốc gia. Bên cạnh đó, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh sẽ là công trình kiến trúc có điểm nhấn, tạo dựng không gian kiến trúc đô thị tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng được khang trang, hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà trong mắt du khách thập phương mỗi khi đến Quảng Bình.

4. Quy mô đầu tư:

- Trung tâm thể dục thể thao:

+ Công trình nhà thi đấu đa năng có sức chứa khoảng 2.500 chỗ ngồi;

+ Sân bóng đá có kích thước theo tiêu chuẩn kết hợp đường chạy điền    kinh…. với diện tích khoảng 10.000 m2;

+ Sân thể thao ngoài trời với diện tích khoảng 6.500 m2.

- Các hạng mục phụ trợ: San nền diện tích khoảng 10-14 ha, khối lượng san nền khoảng 207.900 m3.

+ Sân, Quảng trường, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe diện tích khoảng                                                                      42.000 m2.

+ Cây xanh, mặt nước, cảnh quan đường dạo công viên với diện tích khoảng 66.100 m2.

+ Hệ thống PCCC trong và ngoài công trình; Trạm biến áp, cấp thoát nước, cấp điện và một số hạng mục phụ trợ khác...

- Hạng mục thiết bị: Các thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên; Thiết bị loa máy; Thiết bị bàn ghế dụng cụ phục vụ thi đấu và rèn luyện thể dục thể thao; Thiết bị PCCC.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 210.000 triệu đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Bổ sung Quy mô đầu tư:

- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục: đền bù đất nông nghiệp; đất ở nông thôn; nhà ở, tài sản xây dựng, các tài sản khác trên mương Phú Vinh, mương hợp tác xã, cây trồng, đào ao...; thực hiện công tác hỗ trợ các hạng mục liên quan (hỗ trợ cấp đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất...).

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 240.000 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

3. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng.

-----------------------------