| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Quảng Bình, ngày tháng 11 năm 2022 |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn

Kính gửi:     Hội đồng Nhân dân tỉnh

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo, đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn, với những nội dung sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

Trên cơ sở đề nghị của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn (Văn bản số 09/HNVN-22 ngày 05/5/2022) và Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn (Văn bản số 41/TT.KM ngày 11/5/2022), ý kiến đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Công văn số 304-CV/BCSĐ ngày 22/8/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phân bổ vốn từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 để triển khai thực hiện Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn (tại Thông báo số 633-TB/TU ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).  Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có phương án phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 cho dự án tại Văn bản số 149/TTHĐND-VP ngày 12/10/2022.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và công tác hợp tác, đối ngoại của tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào nói chung.

Để hoàn thiện thủ tục đầu dự án Dự án trường THCS Thống Nhất làm cơ sở giao vốn và triển khai thực hiện, tại  Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ”, do vậy, việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

II. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ (đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan  phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định trong xây dựng Nghị quyết.

III. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn với tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, Ngoại vụ; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Mạnh Hùng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH KHĂM MUỘN

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      /11/2022 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn)

- Tên dự án: Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn.

- Tên chủ đầu tư: Sở Ngoại vụ.

- Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn nhằm: Tạo cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của các học sinh con em người Việt Nam và cả các học sinh Lào tại tỉnh Khăm Muộn; góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn, đồng thời truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến các học sinh Lào; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng như công tác hợp tác, đối ngoại của tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

- Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng mới khối nhà 03 tầng trên khuôn viên đất hiện có của Hội người Việt Nam tỉnh Khăm Muộn (diện tích khu đất khoảng 1600m2) cụ thể:

- Tháo dỡ một số công trình hiện có trong khuôn viên khu đất xây dựng công trình;

- Xây dựng 01 khối nhà 03 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1560m2;

- Mua sắm trang thiết bị cho các phòng học (bàn ghế, bảng viết, thiết bị phòng học bộ môn…).

- Đấu nối hệ thống cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà;

- Hoàn trả hệ thống sân đường nội bộ

- Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án: 25.000 triệu đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)

- Địa điểm thực hiện dự án: huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

-----------------------------