| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Quảng Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2022 |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kính gửi:     Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với những nội dung sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 681/TTg-KTTH về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), theo đó, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án (phê duyệt chủ trương đầu tư) báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề là cần thiết.

- Theo quy định tại: (i) Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019 thì Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Khoản 2, Điều 83, Luật Đầu tư công năm 2019 thì Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu. Do vậy, việc phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp và đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khẩn trương triển khai công tác khảo sát thực địa, lập, thẩm định và trình phê duyệt các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

II. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, các đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các Ban của HĐND tỉnh tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định trong xây dựng Nghị quyết. Các dự án phù hợp với quy hoạch với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

III. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gồm 02 dự án với tổng mức đầu tư 150.000 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình, với tổng mức đầu tư: 120.000 triệu đồng.

Trong đó:

Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới.

Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

Dự án thành phần 6: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch.

- Dự án 2: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình, với tổng mức đầu tư 30.000 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục 1,2 đính kèm)

Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(Chi tiết có phụ lục 3 đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, Y tế; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ An Phong |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP, CẢI TẠO 06 BỆNH VIỆN ĐA KHOA, TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội )

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện và TTYT huyện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao trong công tác khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

- Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 120.000 triệu đồng

- Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình được chia thành 6 dự án thành phần, chi tiết như sau:

4.1. Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

4.1.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo Nhà kỹ thuật, 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.900 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư nâng cấp trang thiết bị (thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn).

4.1.2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

4.1.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 15.000 triệu đồng.

4.2. Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

4.2.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo Nhà kỹ thuật, 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.700 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư nâng cấp trang thiết bị (thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn).

4.2.2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa.

4.2.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 25.000 triệu đồng.

4.3. Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

4.3.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp, cải tạo Nhà kỹ thuật, 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 3.300 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư nâng cấp trang thiết bị (thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn).

4.3.2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

4.3.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 30.000 triệu đồng.

4.4. Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

4.4.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo Nhà kỹ thuật, 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.650 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư nâng cấp trang thiết bị (thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn).

4.4.2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới.

4.4.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20.000 triệu đồng.

4.5. Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

4.5.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các khu nhà hiện có, tổng diện tích sàn khoảng 5.600 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo thiết bị cơ bản để vận hành Khu kỹ thuật và điều trị liên chuyên khoa.

4.5.2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

4.5.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 25.000 triệu đồng (trong đó: Hạng mục đầu tư mua sắm trang thiết bị dự kiến 12.500 triệu đồng).

4.6. Dự án thành phần 6: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

4.6.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.200 m2; Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác; Đầu tư nâng cấp trang thiết bị (thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn).

4.6.2. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch.

4.6.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 5.000 triệu đồng.

- Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 120.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy; Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023./.

-----------------------------

PHỤ LỤC 02

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO 15 BỆNH VIỆN ĐA KHOA, TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)

- Tên dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 cơ sở y tế tuyến huyện phát triển dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư mua sắm các loại trang thiết bị, phân bổ cho 15 bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện.

- Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

- Tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng

(Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 30.000 triệu đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023./.

-----------------------------

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch đầu tư công các dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục nhiệm vụ, dự án | Địa điểm | KC-HT | TMĐT | Vốn đầu tư từ CT PH &PT KT-XH | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
|  | ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ |  |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 1 | Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình |  |  | 120.000 | 120.000 |  |
| 1.1 | Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa | BV ĐK huyện MH | 2022-2023 | 15.000 | 15.000 | Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa |
| 1.2 | Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa | BV ĐK huyện TH | 2022-2023 | 25.000 | 25.000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa |
| 1.3 | Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch | BV ĐK huyện BT | 2022-2023 | 30.000 | 30.000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch |
| 1.4 | Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới | BV ĐK TP ĐH | 2022-2023 | 20.000 | 20.000 | Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới |
| 1.5 | Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy | BV ĐK huyện LT | 2022-2023 | 25.000 | 25.000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy |
| 1.6 | Dự án thành phần 6: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch | TT Y tế huyện BT | 2022-2023 | 5.000 | 5.000 | Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch |
| 2 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình | BV ĐK các huyện, TP; BV ĐK KV Bắc QB; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố | 2022-2023 | 30.000 | 30.000 | Sở Y tế |